| Pacote de Trabalho (PT) | Descrição do Trabalho | Responsável | Data de Término Estimada (TAP) | Critério de Aceitação (Foco no Processo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Iniciação e Planejamento | Fase de definição do escopo, requisitos e metodologia de desenvolvimento. | Equipe do Projeto | 30/11/2025 | 100% dos documentos de planejamento (TAP, DRS, EAP) revisados e aprovados pelo Patrocinador (Orientador). |
| 1.1.2. Documento de Requisitos (DRS) Finalizado | Documentação e priorização de todos os requisitos funcionais e não funcionais (RNFs) | Equipe do Projeto | 30/11/2025 | O DRS deve listar e priorizar os requisitos (Alta, Média, Baixa), e os RNFs de Segurança, Confiabilidade e Manutenibilidade devem estar claramente definidos |
| 1.1.3. Design de Software Definido | Escolha e justificativa da arquitetura e da stack tecnológica para atender aos RNFs e restrições | Equipe do Projeto | 30/11/2025 | Documento de Design de Software formalizado e aprovado, contendo a justificativa técnica para: Arquitetura: Uso de Monolito Modular para simplificar o desenvolvimento por uma equipe reduzida e garantir a Manutenibilidade (RNF-11). Stack: Escolha de ferramentas open-source para cumprir a restrição de Orçamento (máx. R$ 200,00). Qualidade: Definição da tecnologia que garante a Interface Responsiva (RNF-01) e a implementação de padrões para Criptografia (RNF-09) e Backup Diário (RNF-08). |
| 1.2. Desenvolvimento (Codificação MVP) | Implementação do Protótipo/MVP LMD, entregando as funcionalidades essenciais (Prioridade 1) | Equipe do Projeto | 30/04/2026 | Todos os Módulos (Autenticação, Rastreabilidade, Estoque) estão codificados e interligados, conforme especificado nos RFs e nos RNFs de prioridade alta. |
| 1.2.1. Módulo de Autenticação e Perfis Entregue | Desenvolvimento da tela de login e da lógica de controle de acesso por perfil | Equipe do Projeto | 30/04/2026 | A Tela de Login deve permitir autenticação e o controle de permissões deve estar implementado (RF-01, RNF-02) |
| 1.2.2. Módulo de Rastreabilidade Entregue | Desenvolvimento das funcionalidades de localização em tempo real e visualização de rotas | Equipe do Projeto | 30/04/2026 | As telas de Estoque e Pedidos devem funcionar, e o fluxo de separação deve ser confirmado via QR Code (RF-04, RF-07, RNF-03) |
| 1.2.3. Módulo de Gestão de Estoque e Pedidos Entregue | Desenvolvimento das telas de listagem, movimentação de produtos e controle de qualidade/conformidade | Equipe do Projeto | 30/04/2026 | O código-fonte deve ser modular, documentado (RNF-11) e com criptografia/backup implementados (RNF-08, RNF-09) |
| 1.3. Testes e Validação | Verificação de que o sistema atende aos requisitos (RFs e RNFs) antes da entrega final | Equipe do Projeto | 31/05/2026 | Relatório de testes confirmando a disponibilidade mínima de 99,5% (RNF-07) O feedback e a validação do Patrocinador (Orientador) foram incorporados no MVP. |
| 1.4. Entrega Final (TCC) | Entrega formal do projeto acadêmico e tecnológico | Equipe do Projeto | 30/06/2026 | O sistema LMD – Logística Modus Destinatio (MVP) está operacional, e a documentação do Trabalho de Graduação (Monografia e Código-Fonte) foi entregue e validada. |