# Projeto de Sistema de Rastreabilidade Logística

## 1. Métricas do Projeto

### 1.1 Métricas de Requisitos

- Cobertura de requisitos: ≥ 95% dos requisitos atendidos nas entregas

- Rastreabilidade bidirecional (RF ↔ UC ↔ Testes): 100%

- Volatilidade de requisitos (mudanças no projeto): ≤ 10%

### 1.2 Métricas de Qualidade

- Taxa de defeitos: ≤ 0,4 defeitos/KLOC

- Índice médio de severidade dos defeitos: ≤ 2 (escala 1–5)

- Cobertura de testes automatizados: ≥ 80%

### 1.3 Métricas de Desempenho

- Tempo de resposta das operações principais: < 2 segundos

- Tempo para geração de relatórios e dashboards: < 4 segundos

- Frequência de atualização em tempo real (localização): 1 atualização a cada 5 segundos

### 1.4 Métricas de Usabilidade

- Número de cliques até as funções principais: ≤ 3

- Satisfação do usuário (SUS Score): ≥ 80/100

- Taxa de erro do usuário (ações incorretas por tarefa): ≤ 5%

### 1.5 Métricas de Segurança

- Falhas de autenticação indevida: 0

- Conformidade com LGPD: 100%

- Criptografia de dados sensíveis: AES-256 / TLS 1.3

### 1.6 Métricas de Disponibilidade

- Uptime do sistema: ≥ 99,5%

- MTTR (tempo médio para reparo): ≤ 2 horas

- MTBF (tempo médio entre falhas): ≥ 40 dias

### 1.7 Métricas de Estimativa de Custo Acadêmico (Baseado no Diagrama de Classes)

Para a composição do custo do projeto na modalidade Trabalho de Graduação, utilizou-se o método de estimativa de esforço baseado na complexidade das entidades do Diagrama de Classes.

Neste cenário acadêmico, o Custo de Desenvolvimento (Labor) é subsidiado integralmente pelos discentes, resultando em custo zero de mão de obra para a Instituição/Cliente Fictício. O custo monetário restringe-se aos insumos de infraestrutura e prototipagem.

Premissas de Cálculo:

- Valor da Hora Técnica (Aluno): R$ 0,00 (Mão de obra acadêmica voluntária).

- Esforço Técnico: Calculado com base na complexidade de implementação de cada classe (Backend + Frontend + Banco).

- Complexidade: Baixa (40h), Média (80h), Alta (120h).

Quadro de Estimativa de Esforço e Custo:

Entidade / Classe (Diagrama); Complexidade; Esforço Estimado (Horas); Custo Financeiro (R$); Justificativa do Custo. Usuario (Auth); Média; 80h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Pedido; Alta; 120h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Entrega; Alta; 120h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Estoque; Alta; 120h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Produto; Média; 80h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. ItemPedido; Baixa; 40h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Administrador; Baixa; 40h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Funcionário; Baixa; 40h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Entregador; Baixa; 40h; R$ 0,00; Desenvolvimento Acadêmico. Gestão e Doc.; N/A; 300h; R$ 0,00; Atividade Acadêmica. Infraestrutura e Testes; N/A; 100h; R$ 200,00; Custo real de prototipagem/hospedagem (conforme TAP)..

Consolidação dos Custos:

- Total de Horas de Dedicação (Esforço): 1.080 horas

- Custo Total do Projeto (Financeiro): R$ 200,00